Раздел I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА

Целта на обществената поръчка е да бъде избран изпълнител, който да осигури качествено и  точно извършване на възтановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново, при условията и сроковете на публичната покана и техническото задание.

1. Предмет на поръчката – Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до 34 календарни дни от подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна площадка.

3. Място за изпълнение на поръчката – Военен клуб гр. Велико Търново.

4. Срок на валидност на предложенията: Срокът на валидност на предложението следва да бъде не по-малък от 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите.

5. Прогнозната стойност на обществената поръчка е до 33 150 лв. (тридесет и три хиляди сто и петдесет лева) без ДДС.

6. Начин на плащане: Плащането се извършва в български лева, с банков превод по банкова сметка на изпълнителя в срок до 30-то число на месеца, следващ месеца на представяне на фактура за изпълнение на договора и протокол - образец 19, подписан от двете страни.

Раздел ІІ. ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ  СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ  РАБОТИ

НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

І. Обща информация

Военният клуб се намира в центъра на гр. Велико Търново, зад паметника „Майка България”. Сградата на гарнизонния военен клуб е с монолитна конструкция, построена през 1934 г. Покривът е оформен от двускатна дървена конструкция на две нива, с два вида покривни покрития – ондулин и керемиди.

На 24.03.2013 г. в театралния салон на клуба е възникнал пожар, който е увредил част от покривните покрития, покривната конструкция и дограмата на театралния салон – рамките на прозорците са изметнати, а част от стъклопакетите са счупени.

ІІ. Основание за разработване на техническото задание

Настоящото техническо задание е изготвено с цел предприемане на мерки за възстановяване на покривната конструкция на сградата и дограмата за предотвратяване на други по-големи щети в сградата на клуба от евентуално проникване на вода в подпокривното пространство и помещенията в клуба от дъждове или снеготопене..

ІІІ. Обхват на строителните работи

Техническото задание касае изпълнението на възстановителни строително-ремонтни и строително монтажни работи в сградата, включващи демонтажни и монтажни работи по покрива на сградата, на дограмата на театралния салон и бояджийски работи по фоайето, коридори и зали на втория етаж.

Необходимите видове и количества дейности, които следва да бъдат включени в обема на поръчката, са подробно описани в изготвената количествена сметка, която е неразделна част от техническото задание.

ІV. Изисквания на възложителя към изпълнението на строителните дейности и към документацията, съставяна по време на строителството:

- Използваните материали да бъдат І-во качество, в съответствие с БДС, европейските стандарти и придружавани със сертификати, технически одобрения, декларации за съответствие или други стандартизационни документи, издадени от акредитирани лица;

- Да не се допуска влагането на некачествени материали в обекта. В противен случай изпълнителят ще носи отговорност за влошено качество на извършените РСМР и на обекта като цяло. Изпълнителят да упражнява входящ контрол върху качеството на материалите съгласно БДС 20.01.82 г.

- Работите, подлежащи на закриване се приемат с актове за скрити работи. Без да е подписан акт обр. 12, не могат да продължат следващите работи;

- За необходимостта от ремонтни дейности по покривната конструкция да се съставя протокол, удостоверяващ площта на обработка. След подписването му може да се продължи със следващите работи;

- При изпълнение на строително-ремонтните (СРР) и строително- монтажните (СМР) работи на обекта, изпълнителят да се придържа към обема работи изложен в количествената сметка. При възникнала необходимост от промени в хода на изпълнението да се извърши предварително съгласуване с Възложителя, като за непредвидените видове СРР да се състави подробна количествена сметка;

- Преди доставката и монтажа на PVC дограмата, изпълнителя да снеме точните размери от място, като размерите на дограмата от театралния салон да се вземат след отстраняване на наличната дървена облицовка около нея;

- Дограмата да се изработи от указаните по вид в количествената сметка PVC профили, след вземане на мярка от място и съгласуване с Възложителя;

- Новите врати да се изработят след вземане на мярка от място и съгласуване с Възложителя;

- Шпакловането и боядисването на стени и тавани да започне в помещения, в които няма да се полага нова ел. инсталация, след предварително съгласуване с Възложителя и подписване на протокол;

- Изпълнителят да изготвя своевременно текущата документация по време на строителството – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2003 г. към ЗУТ и действащите нормативни актове и да ги представи на Възложителя.

- По време на ремонтните работи да се спазват всички изисквания на противопожарните строително – технически норми;

- Изпълнителят да изготви график за изпълнението на строително-ремонтните и строително – монтажните дейности, който да съгласува с Възложителя.

- Изпълнителят да предвиди средства в размер на 10 % от стойността на поръчката за непредвидени разходи.

- Гаранционните срокове на видовете РСМР следва да са максимум два пъти по-голями от предвидените в  Наредба № 2/2003 г. към ЗУТ за всеки вид извършени строително монтажни работи по отделно;

- Изпълнителят трябва да посочи ценообразуващите показатели за всички непредвидени и допълнително възникнали РСМР, както следва:

- часова ставка;

- допълнителни разходи върху труд;

- доставно-складови разходи;

- печалба;

- Срокът за изпълнение на поръчката да не е по-малък от 21 календарни дни и да не е по-голям от 34 календарни дни от датата на откриване на строителната площадка;

- Изпълнителят се задължава да представя на Възложителя и/или инвеститорския контрол необходимата документация за освидетелстване, отчитане и заплащане на СМР – актове, протоколи, изпитвания, сертификати и др., съгласно Наредба № 3/2006 г. към ЗУТ и други действащи нормативни актове.

- Със завършването на работите, Изпълнителят трябва да представи на Възложителя цялата строителна документация необходима за назначаване на комисия, която да оцени и приеме извършените РСМР;

Всички ремонтни строително – монтажни работи да се изпълняват според действащите правила и норми за строителство, за противопожарна безопасност и безопасност на труда: Наредба № 2 за противопожарните строително – технически норми, Наредба № Iз-1971 за Строителнотехнически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, Наредба № Iз-2377 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, Правилник по безопасността на труда при строителните и монтажните работи; Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи,  Правила за приемане на дърводелски /столарски/ и стъкларски работи;  Съществените изисквания към строежите по чл.169, ал.1 от ЗУТ и др.

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ  СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ  РАБОТИ

НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

|  | Видове СМР работи | Мяр-ка | Кол - во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Покрив покрит с ондулин |  |  |
| 1 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 18,00 |
| 2 | Демонтаж вълнообразен ондулин | м2 | 15,00 |
| 3 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти | м2 | 15,00 |
| 4 | Доставка и монтаж на дървена скара | м2 | 15,00 |
| 5 | Доставка и монтаж на вълнообразен ондулин | м2 | 15,00 |
| 6 | Монтаж на стара ламариена обшивка | м2 | 18,00 |
|  | Покрив покрит с керемиди над театрален салон и хотелска част |  |  |
| 7 | Демонтаж керемиди | м2 | 30,00 |
| 8 | Демонтаж капаци | бр. | 200,00 |
| 9 | Демонтаж летвена обшивка | м2 | 30,00 |
| 10 | Демонтаж дъсчена обшивка | м2 | 10,00 |
| 11 | Демонтаж на дървени греди с L=6,00 м 10/10 | бр. | 3,00 |
| 12 | Доставка и монтаж на нови дървени греди с L=6,00 м 10/10 | бр. | 3,00 |
| 13 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м2 | 10,00 |
| 14 | Доставка и покриване с битуминизирана мушама върху дъсчена обшивка в един пласт, с лепене | м2 | 30,00 |
| 15 | Доставка и монтаж летвена скара под керемиди | м2 | 30,00 |
| 16 | Доставка на нови керемиди за подмяна на единични керемиди | бр. | 130,00 |
| 17 | Препокриване с керемиди на възложителя над театрален салон | м2 | 30,00 |
| 18 | Препокриване с керемиди тип „марсилски” над хотелска част | м2 | 40,00 |
| 19 | Доставка на нови капаци, включително подмазване | бр. | 60,00 |
| 20 | Mонтаж на капаци, вкл.подмазване | бр. | 200,00 |
| 21 | Изнасяне на строителни отпадъци от покрив по стъпала извън сградата | м3 | 3,00 |
|  | ІІ. ДОГРАМА |  |  |
| 22 | Доставка, монтаж и демонтаж скеле | м2 | 225,00 |
| 23 | Демонтаж стара PVC дограма – прозорци от театрален салон | м2 | 71,45 |
| 24 | Доставка и монтаж шест камерна PVC дограма – 11 бр. прозорци с троен стъклопакет и едно отваряемо крило | м2 | 71,45 |
| 25 | Демонтаж на врати дървени с каси 20см | бр. | 3 |
| 26 | Демонтаж на прозорци - дървени | бр. | 3 |
| 27 | Доставка и монтаж на врати PVC с ПДЧ - 3бр. с размери 1,00 х 2,10 м | м2 | 6,30 |
| 28 | Доставка и монтаж на три камерна PVC с двоен стъклопакет - 2 бр. прозорци с размери 2,20 х 1,40 м - 1бр. прозорец с размери 2,30 х 1,00 м - 1бр. прозорец с размери 0,88 х 1,00 м | м2 | 6,98 |
| 29 | Обръщане около прозорци и врати – ширина 25 см | м | 41,00 |
| 30 | Натоварване и извозване на стр. отпадъци от обекта | м3 | 4,00 |
|  | ІІІ. СТЕНИ И ТАВАНИ във главно фоайе, предверие, стълбище към втори етаж, фоайе на 2-ри етаж, коридор към вътрешни стаи, в лекционна, музикална зала и библиотека |  |  |
| 31 | Частично шпакловане на стени и тавани с готова смес | м2 | 265 |
| 32 | Грундиране стени и тавани с латексов грунд преди боядисване | м2 | 886 |
| 33 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс трикратно | м2 | 886 |
| 34 | Направа на растерен окачен таван с осветителни тела тип луна | м2 | 13,00 |

РАЗДЕЛ ІIІ: УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

Условия ЗА ВАЛИДНОСТ НА офертАТА

1. Участникът следва да представи оферта, изготвена при условията на публичната покана, техническото задание и настоящите указания за подготовка на офертата. Същата се представя в срока и на адреса, посочени в публичната покана за обществената поръчка по реда, описан в настоящите условия.

2.   Всеки участник може да представи само една оферта.

3. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва следното:

ИА ”Военни клубове и военно–почивно дело”, гр. София, бул. ”Цар Освободител” № 7, за участие в обществена поръчка с предмет: “ Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново.

_______________________________________________________________________________
                                                                 име на участника

_______________________________________________________________________________
                                                           адрес за кореспонденция

_______________________________________________________________________________
                                       лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес

- Офертата се подава на български език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в т. 8.1 от настоящите Указания документи се представят в официален превод на български език, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език.

Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

- Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа се съдържа:

- текста “Вярно с оригинала”;

- собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв).

- Представените образци и условията, описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с изискванията на публичната покана за участие.

- Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в публичната покана, техническото задание, пълното описание на обекта на поръчката и указанията за подготовка на офертата и представлява времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.

## СЪДЪРЖАНИЕ на офертАТА И МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

8. Офертата (Приложение № 1) и приложенията към нея се изготвят по представените образци. Офертата задължително съдържа:

8.1. Документи, удостоверяващи правосубектност, а именно:

8.1.1. Заверено от участника копие от удостоверение за актуално състояние или  единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения, представят заверено от тях копие на документа за самоличност.

8.1.2. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, документът по т. 8.1.1. (или еквивалентен на него документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени) се представя в официален превод.

8.1.3. Когато участникът е обединение/консорциум на юридически и/или физически лица се представя и акта за създаването му в оригинал или в нотариално заверен препис (като в случаите, в които документът е съставен на чужд език се представя и в превод на български език). Неперсонифицираните дружества следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ). Задължително следва да се посочи представляващият обединението.

8.2. Документ за регистрация по БУЛСТАТ (когато е приложимо), като в случаите, в които участник е чуждестранно лице се представя съответния документ съгласно националното законодателство, ако съществува такъв (заверено от участника копие);

8.3. Документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, ако има такава (заверено от участника копие);

8.4. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация (т. 8.1. и/или 8.2.), а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. Декларациите по чл.47, ал.1, 2 и 5 (Приложения с №№ 4, 5 и 6) не могат да бъдат подписвани от пълномощник.

8.5. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец (Приложение № 4). Декларацията се  представя от:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

- в гореизброените случаи - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.6. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец  (Приложение № 5). Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.7. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки – попълва се, подписва се и се подпечатва по приложения образец (Приложение № 6).  Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника. Декларацията се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод на български език.

8.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП – по образец (Приложение № 7).

8.9. Изисквания и доказателства за икономическо и финансово състояние (чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП):

8.9.1. Участниците трябва да са реализирали оборот от дейности, аналогични на предмета на настоящата поръчка за последните 3 (три) години – 2010, 2011 и 2012 г. общо не по-малък от 90 000 лв (деветдесет хиляди лева).

Под аналогични дейности се разбират извършени строително-ремонтни работи на сгради, хотели и почивни домове.

За доказване на това обстоятелство се представя справка - декларация за оборота от дейности, които са аналогични на обекта на поръчката, по образец (Приложение № 8).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия  по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

8.9.2.Участниците следва да представят и копия от годишния счетоводен баланс и отчета за приходите и разходите за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., в случай, че същите не са обявени в търговския регистър към Агенция по вписванията.

8.9.3. Участниците трябва да са изпълнили през последните три години минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка. Това се доказва с декларация, съдържаща списък на основните договори за подобни дейности, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и възложители, по образец (Приложение № 9).

Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, Възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой на изпълнените договори е изпълнено.

Под аналогичен предмет се разбират извършени строително-ремонтни работи на сгради, хотели и почивни домове.

8.9.4. Участниците трябва да представят заверени копия на минимум 3 бр. референции/препоръки за добро изпълнение. Препоръките следва да са във връзка с изпълнението на дейности, аналогични на предмета на поръчката – извършени строително-ремонтни работи на сгради, хотели и почивни домове, изпълнени през последните 3 /три/ години.

8.9.5. Участниците трябва да притежават застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

За доказване на това изискване се представят:

- Заверено копие от застраховка за професионална отговорност - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

- Декларация (свободен текст), подписана от представляващия участника, за осигуряване на такава застраховка за целия срок на договора.

8.9.6. Участниците трябва да са вписани в Централния професионален регистър на строителя. Участниците трябва да са вписани в регистъра за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, б. „б” от ЗУТ. За чуждестранен участник вписването в съответен регистър на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

Когато участникът е обединение или консорциум, което не е юридическо лице, изискването се отнася за всички участници в обединението/консорциума, освен ако е представен договор за създаване на обединението/консорциума, съгласно който само някои от участниците в него ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи. В последния случай, изискването за регистрация в Централния професионален регистър на строителя се отнася само за тези от участниците в обединението/консорциума, които ще извършват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

За доказване на това изискване се представя:

Копие от Удостоверението за регистрация в Централния професионален регистър на строителя и валиден талон за 2013 г. по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, от които да е видно, че участниците са регистрирани за изпълнение на строежи по чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „б” от ЗУТ. За чуждестранните участници се представя документ, доказващ еквивалентното право.

Когато физически или юридически лица се обединят за изпълнението на поръчката поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в това обединение не поражда права за лицата, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строително-ремонтните и строително-монтажните работи.

Участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на държава-членка на Европейския съюз. В този случай участникът няма да бъде отстранен на основание, че не е представил някой от горепосочените документи, при условие, че обстоятелството се доказва от представеното удостоверение.

8.9.7. Участниците трябва да притежават следните сертификати:

- по стандарт ISO 9001:2008 за система за управление на качеството в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт ISO 14001:2004 за опазване на околната среда или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганата обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

- по стандарт OHSAS 18001:2007 за внедрена система за безопасни условия на труд в строителството или еквивалентен с обхват съобразно предмета на възлаганта обществена поръчка, издаден от акредитирани лица.

Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

8.10. Декларация за гаранционните срокове на отделните видове строително-монтажни и строително-ремонтни работи (Приложение № 10).

8.11. Протокол за извършен оглед на обекта (Приложение № 11).

8.12. Административни сведения за участника (Приложение № 12).

9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – в оригинал - попълнено, подписано и подпечатано Приложение № 3.

10. Предлагана цена – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Приложение № 2).

Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Лице за контакти:

Иво Янчев – главен експерт в отдел „Обществени поръчки”, тел. 02/922 17 07

РАЗДЕЛ ІV.  УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП и обявените изисквания от Възложителя в публичната покана за участие.

# Представяне на ОФЕРТИ

За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на публичната покана и настоящите указания.

Участниците представят оферта за пълния обем на обществената поръчка. Оферти за част от обществената поръчка не се разглеждат.

Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на предложения в офертата не се приемат.

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез куриерска служба. Върху плика участникът записва “Оферта”, посочва наименованието и адреса на възложителя, наименованието на поръчката, свой адрес и лице за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други.

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в поръчката може да промени, допълни или да оттегли офертата си.

След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или променят офертите си.

Всички разходи на участника за участие в поръчката са за негова сметка.

КРИТЕРИЙ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ – „икономически най-изгодна оферта”.

РАЗДЕЛ V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя, посочени в публичната покана, назначената комисия извършва класация, въз основа на критерия по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП – „Икономически най-изгодна оферта”.

Отговарящите на техническите параметри/характеристики оферти, ще бъдат оценявани по следната методика и показатели:

Р1 – предлагана цена – до 50 точки

Оценката на показателя Р1 се определя по формулата:

Р1 = Р min/P съотв. х 50

където:

Р min – най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката

P съотв. – предложената цена от съответния участник

Р 2– оценка на единичните показатели за ценообразуване – до 10 точки

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р 2 = Ц ед. пок. min/ Ц ед. пок. съотв.х 10

където:

Ц ед. пок. min – най ниската обща стойност на ед. показатели, предложени от участниците, изчислен по следната формула:

Ц ед. пок. min = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд) х (1 + % печалба) х 0,4] +

100%                             100%

+ [(1 + % доставно-складови разходи  .) х (1 + % печалба) х 0,6]

100%                         100%

Ц ед. пок. съотв. – предложената обща стойност на ед. показатели, предложени от съответния участник, изчислена по следната формула:

Ц ед. пок. съотв. = [час. ст. х (1+ % доп. р-ди труд)  х (1 + % печалба) х 0,4] +

100%                             100%

+ [(1 + % доставно-складови разходи  .) х (1 + % печалба) х 0,6]

100%                         100%

Р3 – срок за изпълнение на поръчката– до 30 точки

Оценката на показателя Р3 се определя по формулата:

Р3 = Р min/Р съотв. х 30

където:

Р min – най-краткият предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката

Р съотв. – предложения срок за изпълнение на поръчката от съответния участник

Р4 – гаранционен срок на изпълнените строителни работи – до 10 точки

Р4 = Р съотв /Р max х 10

където:

Р max – най-големия предложен от участниците срок за изпълнение на поръчката

Р съотв. – предложения гаранционен срок от съответния участник

Комплексната оценка (КО) се изчислява по следната формула:

КО =  Р1 + Р2 +Р3 + Р4 = максимално 100 точки

Комисията прилага настоящата методика по отношение на всички оферти, без да я променя.

Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на офертите им (КО) по гореописания ред, като на първо място се класира участника, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).

- Единичните цени, посочени в ценовото предложение са  постоянни и не подлежат на промяна за срока на договора

## гаранциЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

Гаранциите се представят в една от следните форми:

а/ депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б/ банкова гаранция в полза на Възложителя;

Гаранцията за изпълнение, когато е парична сума се внася по следната банкова сметка на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”:

IBAN: BG 84 UNCR 9660 3320 1717 19,

BIC – UNCRBGSF

Банка: Уни Кредит Булбанк, филиал Батенберг

Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на договора.

Определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

Възложителят може да изисква и други гаранции за изпълнение в случаите, когато това е определено със закон.

Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на Изпълнителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената от Възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора.

Други УКаЗАНИЯ

## Във връзка с провеждането на обществената поръчка и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилага Закона за обществените поръчки.

Приложение № 1

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

О Ф Е Р Т А

Наименование: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново.

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от публичната покана за обществената поръчка, с настоящата, ние, удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря изцяло на изискванията и условията посочени в публичната покана за участие в поръчката.

1. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние са оформени съгласно публичната покана и указанията на Възложителя.

2. За изпълнението на поръчката ще извършим строително - ремонтни работи, които ще бъдат изпълнени в съответствие с изискванията и условията от публичната покана и техническото задание. Подробното описание на условията и начина за изпълнение на обекта, както и другите съпътстващи дейности, работи и услуги са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

3. Сроковете за изпълнение на поръчката са съгласно нашето “Техническо предложение за изпълнение на поръчката”.

4. Цената за изпълнение, условията и начина на плащане са съгласно приложението “Предлагана цена”.

Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на ____________________________________________________________________________

(посочва се формата на гаранцията за изпълнение на договора).

Настоящата оферта е валидна за периода от _________ календарни дни (посочват се броя на дните, съобразени с условията на процедурата, но не по-малко от 60 календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите) и ние ще бъдем обвързани с нея и тя може да бъде приета във всеки един момент преди изтичането на този срок.

Приложения към настоящата оферта са:

(Попълват се конкретно приложените от участниците документи)

- Предлагана цена (Приложение № 2);

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение № 3);

- Декларация по  чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т.5  и ал.5, т.1 от ЗОП (Приложение № 4);

- Декларация чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от ЗОП (Приложение № 5);

- Декларация по  чл. 47, ал. 5, т.2 от ЗОП (Приложение № 6); ;

- Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП (Приложение № 7);

- Декларация – информация за оборота на участника (Приложение № 8);

- Списък-декларация на основните договори с подобен предмет (Приложение № 9);

- Декларация за гаранционните срокове (Приложение № 10);

- Протокол за извършен оглед (Приложение № 11);

- Административни сведения за участника (Приложение № 12);

- Декларация (свободен текст), за осигуряване на застраховка за професионална отговорност за целия срок на договора;

- Други документи, съгласно изискванията на Възложителя.

Правно обвързващ подпис:

Дата			             		________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице          __________________________

Длъжност		            		__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 2

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

Наименование: 	Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с обявената обществена поръчка, Ви представяме нашето ценово предложение:

КОЛИЧЕСТВЕНА  СМЕТКА

ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ  СТРОИТЕЛНО-РЕМОНТНИ И СТРОИТЕЛНО – МОНТАЖНИ  РАБОТИ

НА СГРАДАТА НА ВОЕНЕН КЛУБ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

|  | Видове СМР работи | Мярка | Кол - во | Ед.цена (в лв без ДДС) | Обща ст - ст (в лв без ДДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | І. ПОКРИВИ |  |  |  |  |
|  | Покрив покрит с ондулин |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж на ламаринена обшивка | м2 | 18,00 |  |  |
| 2 | Демонтаж вълнообразен ондулин | м2 | 15,00 |  |  |
| 3 | Обшивка с поцинкована ламарина 0.5 мм при ремонти | м2 | 15,00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж на дървена скара | м2 | 15,00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж на вълнообразен ондулин | м2 | 15,00 |  |  |
| 6 | Монтаж на стара ламариена обшивка | м2 | 18,00 |  |  |
|  | Покрив покрит с керемиди над театрален салон и хотелска част |  |  |  |  |
| 7 | Демонтаж керемиди | м2 | 30,00 |  |  |
| 8 | Демонтаж капаци | бр. | 200,00 |  |  |
| 9 | Демонтаж летвена обшивка | м2 | 30,00 |  |  |
| 10 | Демонтаж дъсчена обшивка | м2 | 10,00 |  |  |
| 11 | Демонтаж на дървени греди с L=6,00 м 10/10 | бр. | 3,00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на нови дървени греди с L=6,00 м 10/10 | бр. | 3,00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на дъсчена обшивка | м2 | 10,00 |  |  |
| 14 | Доставка и покриване с битуминизирана мушама върху дъсчена обшивка в един пласт, с лепене | м2 | 30,00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж летвена скара под керемиди | м2 | 30,00 |  |  |
| 16 | Доставка на нови керемиди за подмяна на единични керемиди | бр. | 130,00 |  |  |
| 17 | Препокриване с керемиди на възложителя над театрален салон | м2 | 30,00 |  |  |
| 18 | Препокриване с керемиди тип „марсилски” над хотелска част | м2 | 40,00 |  |  |
| 19 | Доставка на нови капаци, включително подмазване | бр. | 60,00 |  |  |
| 20 | Mонтаж на капаци, вкл.подмазване | бр. | 200,00 |  |  |
| 21 | Изнасяне на строителни отпадъци от покрив по стъпала извън сградата | м3 | 3,00 |  |  |
|  | ІІ. ДОГРАМА |  |  |  |  |
| 22 | Доставка, монтаж и демонтаж скеле | м2 | 225,00 |  |  |
| 23 | Демонтаж стара PVC дограма – прозорци от театрален салон | м2 | 71,45 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж шест камерна PVC дограма – 11 бр. прозорци с троен стъклопакет и едно отваряемо крило | м2 | 71,45 |  |  |
| 25 | Демонтаж на врати дървени с каси 20см | бр. | 3 |  |  |
| 26 | Демонтаж на прозорци - дървени | бр. | 3 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на врати PVC с ПДЧ - 3бр. с размери 1,00 х 2,10 м | м2 | 6,30 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на три камерна PVC с двоен стъклопакет - 2 бр. прозорци с размери 2,20 х 1,40 м - 1бр. прозорец с размери 2,30 х 1,00 м - 1бр. прозорец с размери 0,88 х 1,00 м | м2 | 6,98 |  |  |
| 29 | Обръщане около прозорци и врати – ширина 25 см | м | 41,00 |  |  |
| 30 | Натоварване и извозване на стр. отпадъци от обекта | м3 | 4,00 |  |  |
|  | ІІІ. СТЕНИ И ТАВАНИ във главно фоайе, предверие, стълбище към втори етаж, фоайе на 2-ри етаж, коридор към вътрешни стаи, в лекционна, музикална зала и библиотека |  |  |  |  |
| 31 | Частично шпакловане на стени и тавани с готова смес | м2 | 265 |  |  |
| 32 | Грундиране стени и тавани с латексов грунд преди боядисване | м2 | 886 |  |  |
| 33 | Боядисване на стени и тавани с бял латекс трикратно | м2 | 886 |  |  |
| 34 | Направа на растерен окачен таван с осветителни тела тип луна | м2 | 13,00 |  |  |
| ОБЩО ЗА РЕМОНТА |  |  |
| 10 % непредвидени разходи |  |  |
| Общо |  |  |
| 20% ДДС |  |  |
| Всичко общо |  |  |

Посочените единични цени включват всички разходи по изпълнение на съответните  строително-ремонтни и строително-монтажни работи, в това число и разходите за отстраняване на всякакви дефекти до изтичане на гаранционните срокове и не подлежат на увеличение.

Допълнително възникналите видове работи ще бъдат изпълнявани след доказването на необходимостта от тях и одобряването им от Възложителя.

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от публичната покана и техническото задание на поръчката.

При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна ще бъде единичната цена на предложението. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичната цена на предложението.

ЦЕНИ ЗА НЕПРЕДВИДЕНО ВЪЗНИКНАЛИ И НЕ ВКЛЮЧЕНИ В ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ РЕМОНТНИ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

Предлагаме при формирането на единичните цени за видовете строително-ремонтни и строително-монтажни работи /непредвидено възникнали и не включени в техническата спецификация/, които ще се доказват в процеса на строителството да бъдат използвани следните ценови показатели:

- часова  ставка  -  ………..лв./час

- допълнителни разходи върху труд   -  ……….%

- допълнителни разходи за механизация - .........%

- печалба върху всички РСМР-  ........%

- доставно-складови разходи  -  ……% върху стойността на доставените материали

Правно обвързващ подпис:

Дата				             	________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице          __________________________

Длъжност			            	__________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 3

ДО

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИА “ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО – ПОЧИВНО ДЕЛО”

ГР. СОФИЯ,

БУЛ.“ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ” № 7

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново.

____________________________________________________________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от Вас обществената поръчка с горепосочения обект.

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, заложени в публичната покана и техническото задание за настоящата поръчка.

1. Срокът за изпълнение на поръчката е ....................календарни дни, считано от датата на подписване на акт обр. 2 за откриване на строителна площадка (до 30 календарни дни).

2. Гаранционните срокове за изпълнените от нас видове работи по обекта на поръчката са .................... години.

/Посочените гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи и строително - монтажни работи следва да е максимум два пъти по-голям  от посочения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Републка България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно/

Ангажираме се да отстраняваме за своя сметка всички появили се скрити дефекти в периода на гаранционния срок на извършените от нас строително-ремонтни и строително-монтажни работи и доставени и монтирани обектови машини и съоръжения.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до изтичане на ........................ календарни дни (не по-малко от 60 /шестдесет/ календарни дни), считано от крайния срок за представяне на офертите.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с гореописаната оферта.

Приложение:

График за изпълнение на строително-ремонтните и строително-монтажните работи (всеки участник представя график за изпълнение на строително ремонтните и строително-монтажните работи в съответстве с техническото задание).

Правно обвързващ подпис:

Дата				            	________/_________/________

Име и фамилия				__________________________

Подпис на упълномощеното лице          __________________________

Длъжност				            __________________________

Наименование на участника		__________________________

Приложение № 4

Наименование на поръчката: „Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 1, буква “а” до буква “д” и чл. 47, ал. 2, т. 2 и т. 5 и ал. 5, т. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ....................................................................................................................

…………………………….……………………………………………………..………………………………………………….........………………………………………………..……………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на …...........................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на  .........................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..............................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъждан с влязла в сила присъда/съм осъждан, но съм реабилитиран за:

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

2. Не съм лишен от право да упражнявам определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността.

3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

4. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ................................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ..............................................

подпис и печат

* Декларацията се представя от:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 7, т. 2 от ЗОП.

Приложение № 5

Наименование на поръчката: „Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ....................................................................................................................

………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…........………………………………………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството си на  ............................................................................................................................

(изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП *)

на  ........................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  .............................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1.         Управляваният/представляваният от мен участник:

а) не е обявен в несъстоятелност;

б) не се намира в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

в) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон (в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, дружеството не е преустановило дейността си);

2.   Управляваният/представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която е  установен.

3. Управляваният/представляваният от мен участник няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Извастна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата ............................... г.

ДЕКЛАРАТОР: .............................................

подпис и печат

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника.

Приложение № 6

Наименование на поръчката: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/-ната/ ..................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………........……………

/три имена, ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/

в качеството ми на  ..........................................................................................................................

/изписва се в какво качество се подава декларацията – съгласно изискванията на чл. 47, ал. 4, т. 1- т. 8 от ЗОП */

на  ......................................................................................................................................................

със седалище и адрес на управление:  ..........................................................................................

с ЕИК (съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър) или БУЛСТАТ (съгласно чл.3, ал.1, т.6 от Закона за регистър БУЛСТАТ) …………………………

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства в 7 - дневен срок писмено да уведомя Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане на обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата .............................. г.

ДЕКЛАРАТОР: ...............................................

подпис  и печат

* Декларацията се представя от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват  участника.

Приложение № 7

# ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният/-ната/ ............................................................................, с лична карта № .................................................., издадена на .........................................г. от ........................., в качеството ми на.....................................................       ........................(посочете длъжността) на .......................................................... - участник в обществена поръчка с предмет: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда (определена съгласно §1, т. 12 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки) и условията на труд – в случаите по чл.28, ал.5 от ЗОП.

Дата 	     	 г.

Декларатор:

подпис и печат

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни

УТОЧНЕНИЯ

Съгласно чл. 56, ал.1, т.11 от ЗОП Участникът следва да представи декларация, че са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд – в случаите на чл.28, ал.5 от ЗОП. Посочването на по-висок размер на цена на труда в предлаганата цена към офертата на Изпълнителя е допустимо.

"Минимална цена на труд" според § 1, т. 12 от ДР на ЗОП е минималният размер на заплащане на работната сила, определен като минимален месечен размер на осигурителния доход по дейности и групи професии съгласно чл. 8, т. 1 от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ - ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБОРОТА

за оборота от услуги с предмет, аналогичен на настоящата поръчка: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново

Долуподписаният/-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на възтановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник

(посочете фирмата, която представлявате)

притежава необходимия оборот за участие в настоящата поръчка, а именно:

|  | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Оборот от дейности с предмет, аналогичен на поръчката: |  |  |  |

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период по – кратък от 3 години, но е реализирал изискуемия по настоящата точка оборот, Възложителят приема, че изискването за доказване на оборот е изпълнено.

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума, но консорциумът като цяло трябва да отговаря на минималните изисквания, определени от възложителя.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................... г.

Декларатор ............................................

подпис и печат

Приложение № 9

СПИСЪК – ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният /-ата/ 									  с лична карта № 			, издаден на 				 от 	   	           в качеството ми на	_______________________ (посочете длъжността) на  				   		 (посочете фирмата на участника) – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново,

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНИТЕ ДАННИ:

Списък на основните договори с предмет, аналогичен на предмета на поръчката

| №№ | Дата на сключване на договора | Предмет на договора | Стойност на договора | Период на изпълнение | Възложител, тел. за връзка | Описание на изпълнени- те дейности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11. |  |  |  |  |  |  |
| 22. |  |  |  |  |  |  |
| …3. |  |  |  |  |  |  |

* Забележка: В случай, че участникът осъществява дейността си за период, по-кратък от 3 години, но е изпълнил минимум 3 (три) договора с предмет, аналогичен на настоящата поръчка, Възложителят приема, че изискването за доказване на минимален брой  на изпълнените договори е изпълнено.

* Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ/ данните, посочени в таблицата включват информация за всеки от членовете на консорциума. В този случай в първата колона на таблицата се посочва и за кой член на консорциума се отнася съответния договор.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: .................. г.

Декларатор ........................................

подпис и печат

Приложение № 10

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният /-ната/ 							, в качеството ми на ______________________________________________________________

(посочете длъжността, която заемате в управителен или контролен орган на участника, или временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник, както и точното наименование на съответния орган)

на  						 (посочете фирмата на участника), със седалище и адрес на управление 									 - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Посочените от мен в Техническото предложение за изпълнение на поръчката  – Приложение № 3 гаранционни срокове на отделните видове строително – ремонтни работи и строително - монтажни работи е ……….. пъти по-голям  от посочения в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане на строежите в Републка България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, за всеки от извършените видове строителни работи по отделно.

Известно ми е, отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

_________________г.

Декларатор: .........................................

Приложение № 11

ПРОТОКОЛ

Днес, .............................................................. г., се състави настоящия протокол затова, че лицето  ................................................................................................................. – представител на участника ............................................................................................................................... посети:

Извършване на възстановителни строително-ремонтни и строително-монтажни работи на сградата на военен клуб Велико Търново.

и извърши оглед на обект:  военен клуб Велико Търново

Представител на Възложителя:				Представител на участника:

................................................................  	           .................................................................

/име, фамилия и длъжност, подпис/			/име, фамилия и длъжност, подпис/

Приложение№ 12

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1. Наименование на фирмата ………………………………………………..…………………

2. Адрес ……………………………………………………………...……………………….….

телефон ……………………………..….

факс № ........................................………

Е-mail: .....................................................

3.Паспортни данни на представляващия /пълномощника/

Трите имена: ….………………………………………………..……………………………….,

л.к. № …………………., издадена на …………………. от …………………………………..

4.Обслужваща банка: …………………………….…………..

банкова сметка (IBAN): ...........................................................

банков код (BIC – код): ............................................................

5.БУЛСТАТ /ЕИК ……………………..

дата:

ПРЕДСТАВЛЯВАЩ:

/подпис и печат/