Изх. № 3812/18.03.2019 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

НА ИА ”ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО–ПОЧИВНО ДЕЛО”

/п/

ВАЛЕРИ СТОЯНОВ

ПРОТОКОЛ

І. На 19.02.2019 г. от 14.00 часа, в гр. София, в сградата на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело”, находяща се на бул. „Цар Освободител” № 7, комисия определена със Заповед № 184/19.02.2019 г. на изпълнителния директор на ИА „ВКВПД”, в състав:

Председател: Калина Борисова – директор на дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

Членове:  1. Валентин Чиликов – началник отдел „Управление на държавната собственост“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

2. Надя Петрова – и.д. началник отдел „Обществени поръчки“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

3. Румяна Спасова – началник отдел „Правно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“;

4. Йордан Данчев – главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Финанси“,

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси : ж.к "Обеля-2", бл.211, вх.В, ет.1, ап.57; ул."Т. Шевченко" № 13, вх.Б, ет.4, ап.8; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.5, ап.23; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.14, ап.73; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.4, ап.17; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.9, ап.43; ж.к."Младост", бл.41, вх.Б, ап.76; ж.к."Младост", бл.370, вх.1, ет.12, ап.71; ж.к."Толстой", бл.39, вх.А, ет.16, ап.103; ж.к."Мусагеница", бл.103, вх.Б, ет.16, ап.150; ж.к."Дружба", бл.318, вх.А, ап.1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София”. Съгласно                   чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 31.01.2019 г. в профила на купувача е публикувана обява с изх. № 1578/31.01.2018 г. за събиране на оферти за възлагане на горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите – 17.30 часа на 18.02.2019 година.

До крайният срок, в деловодството на ИА „ВКВПД”, по реда на тяхното постъпване са подадени следните оферти:

| № | - Оферта Вх. №/дата, час на постъпване | - Име на участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | 2017/18.02.2019 г. - 10.16 ч. | „Хидрострой – БГ 63”ЕООД |
| 2. | 2042/18.02.2019 г. – 13.17 ч. | ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев“ |
| 3. | 2045/18.02.2019 г. – 13.17 ч. | - „Мега Хидрострой” ЕООД |
| 4. | 2057/18.02.2019 г. – 14.15 ч. | - „Тим Билдинг Кънстръкшън Къмпани“ ООД |
| 5. | 2058/18.02.2019 г. – 14.20 ч | - „Инвест Билд 2010“ ЕООД |
| 6. | 2064/18.02.2019 г. – 14.38 ч | - „Вамар“ ЕООД |
| 7. | 2065/18.02.2019 г. – 14.50 ч | - „Екодин“ ЕООД |
| 8. | 2066/18.02.2019 г. – 14.54 ч | - „СТ Клинър“ ЕООД |
| 9. | 2084/18.02.2019 г. – 16.22 ч | - „Актив Билдинг Инк“ ЕООД |
| 10. | 2086/18.02.2019 г. – 16.51 ч | - „Парсек Груп” ЕООД |
| 11. | 2087/18.02.2019 г. – 17.06 ч | - „Мууд констръкшън” ООД |

Няма оферти, постъпили след крайния срок.

На 19.02.2019 г., председателят на комисията получи постъпилите 11 (единадесет) оферти с Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

При отварянето на офертaтa присъства г-н Георги Милин – упълномощен представител на „Актив Билдинг Инк“ ЕООД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

След извършването на горните действия, публичната част от заседанието приключи.

ІІ. На 21.02.2019 г. от 10.00 ч. се проведе закрито заседание на комисията за разглеждане на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя в състав:

Председател: Снежана Караиванова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки;

Членове:  1. Валентин Чиликов – началник отдел „Управление на държавната собственост“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

2. Надя Петрова – и.д. началник отдел „Обществени поръчки“, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

3. Румяна Спасова – началник отдел „Правно обслужване“, дирекция „Административно-правно обслужване и човешки ресурси“;

4. Йордан Данчев – главен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „Финанси“,

Поради ползването на платен годишен отпуск от Калина Борисова, в комисията взе участие Снежана Караиванова – главен експерт в отдел „Обществени поръчки“ в качеството й на резервен председател. Същата се запозна със списъка с участниците и представи декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Разглеждането на документите се извърши по реда на постъпване на офертите, както следва:

1. Участникът „Хидрострой – БГ 63”ЕООД, ЕИК: 202988228 е представил оферта с вх. № 2017/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

2. Участникът ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев“, ЕИК: 130700899  е представил оферта с вх. № 2042/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

3. Участникът „Мега Хидрострой” ЕООД, ЕИК 131456729 е  представил оферта с вх. № 2045/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, като в Образец № 5 не е посочен адреса на нито един от посетените от участника апартаменти. В образец № 5 към обява с изх. № 1578/31.01.2019 г. е посочено в забележка, че протокола за оглед се съставя за всеки отделен апартамент и се прилага към документацията за участие в обществената поръчка.

Предвид горното, комисията констатира, че документите и информацията не отговарят на условията, поставени от Възложителя и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага участника „Мега Хидрострой” ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

4. Участникът „Тим Билдинг Кънстръкшън Къмпани“ ООД,  ЕИК 200005355  е представил оферта с вх. № 2057/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

5. Участникът „Инвест Билд 2010“ ЕООД,  ЕИК 204272708  е представил оферта с вх. № 2057/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, като в Образец № 5 не е посочен адреса на нито един от посетените от участника апартаменти. В образец № 5 към обява с изх. № 1578/31.01.2019 г. е посочено в забележка, че протокола за оглед се съставя за всеки отделен апартамент и се прилага към документацията за участие в обществената поръчка. Също така в Образец № 13 в колоната „описание на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката“ участникът не е посочил количество на изпълнението строително-монтажни работи и на комисията не става ясно дали участника покрива минималното изискване посочено от възложителя за извършени вътрешни ремонтни дейности не по-малко от 500 кв. м.

Предвид горното, комисията констатира, че документите и информацията не отговарят на условията, поставени от Възложителя и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага участника „Инвест Билд 2010“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

6. Участникът „Вамар“ ЕООД,  ЕИК 175167270  е представил оферта с вх. № 2064/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

7. Участникът „Екодин“ ЕООД,  ЕИК 202027635  е представил оферта с вх. № 2065/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника не отговаря на предварително обявените от Възложителя условия, като в Образец № 5 не е посочен адреса на нито един от посетените от участника апартаменти. В образец № 5 към обява с изх. № 1578/31.01.2019 г. е посочено в забележка, че протокола за оглед се съставя за всеки отделен апартамент и се прилага към документацията за участие в обществената поръчка.

Предвид горното, комисията констатира, че документите и информацията не отговарят на условията, поставени от Възложителя и на основание чл. 107, т. 1 от ЗОП предлага участника „Екодин“ ЕООД да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

8. Участникът „СТ Клинър“ ЕООД,  ЕИК 203728856  е представил оферта с вх. № 2066/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

9. Участникът „Актив Билдинг Инк“ ЕООД,  ЕИК 203008787  е представил оферта с вх. № 2084/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

10. Участникът „Парсек Груп” ЕООД, ЕИК 203215490  е представил оферта с вх. № 2086/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

11. Участникът „Мууд констръкшън” ООД, ЕИК 203525024  е представил оферта с вх. № 2087/18.02.2019 година. При разглеждане на документите за подбор от офертата, комисията констатира, че участника отговаря на предварително обявените от Възложителя условия и е представил всички изискуеми документи.

ІІ. Комисията пристъпи към проверка на предложените от участниците цена за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на поръчката на офертите, които са в съответствие с критериите за подбор, поставен от възложителя.

1. Участникът „Хидрострой – БГ 63”ЕООД е предложил:

1.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 237 624,50 (двеста тридесет и седем хиляди шестстотин двадесет и четири и 0,50) лв. без ДДС, съответно 285 149,40 (двеста осемдесет и пет хиляди сто четиридесет и девет и 0,40) лв. с ДДС.

1.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

2. Участникът ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев“ е предложил:

2.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 249 439,17 (двеста четиридесет и девет хиляди четиристотин тридесет и девет и 0,17) лв. без ДДС, съответно 299 327,00 (двеста деветдесет и девет хиляди триста двадесет и седем) лв. с ДДС.

2.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

3. Участникът „Тим Билдинг Кънстръкшън Къмпани“ ООД е предложил:

3.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 255 072,41 (двеста петдесет и пет хиляди седемдесет и два и 0,41) лв. без ДДС, съответно 306 086,90 (триста и шест осемдесет и шест и 0,90) лв. с ДДС.

3.2. срок за изпълнение 100 (сто) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

В ценовото предложение на участника образец № 3, Табл. 9 (обект: Апратамент в гр. София, ж.к. Дружба, бл. 304, ап. 17), раздел I. „Ремонт на стаи, кухня, коридор, антре/“, ред № 18 „Грундиране на тавани с контактен грунд“ е допусната аритматична грешка при умножението на колона № 4 „Количеството“ - 75 м2 и колона № 5 „Единичната цена“ – 2,27 лв., като при умножението е получена стойност без ДДС в размер на 177,75 лв., а при правилното изчисление се получава 170,25 лв. без ДДС, което от своя страна води до промяна в общата цена за раздел I.

Предвид на това, че участникът „Тим Билдинг Кънстръкшън Къмпани“ ООД е представил ценово предложение, при което общата стойност с ДДС не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

4. Участникът „Вамар“ ЕООД е предложил:

4.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 245 315,07 (двеста четиридесет и пет хиляди триста и петнадесет и 0,07) лв. без ДДС, съответно 294 378,08 (двеста деветдесет и четири хиляди триста седемдесет и осем и 0,08) лв. с ДДС.

4.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

5. Участникът „СТ Клинър“ ЕООД е предложил:

5.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 241 827,42 (двеста четиридесет и една хиляди осемстотин двадесет и седем и 0,42) лв. без ДДС, съответно 290 192,90 (двеста и деветдесет хиляди сто деветдесет и две и 0,90) лв. с ДДС.

5.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

В ценовото предложение на участника образец № 3, Табл. 5 (обект: Апратамент в гр. София, ж.к. Обеля, бл. 211, вх. В, ет. 1, ап. 57), раздел IV. „Ремонт на кухня /с усвоена тераса/“, ред № 1 „Почистване на кухня с демонтаж мебели изнасяне на боклуци“ не е посочена ед. цена, съответно и стойност. На ред № 2“Разваляне на облицовка от керамични плочки на циментов разтвор по под и стени

е допусната аритмeтична грешка при умножението на колона № 4 „Количеството“ - 20 м2 и колона № 5 „Единичната цена“ - 25 лв., като при умножението е получена стойност без ДДС в размер на 25,00 лв., а при правилното изчисление се получава 500 лв. без ДДС, което от своя страна води до промяна в общата цена за раздел IV.

Предвид на това, че участникът „СТ Клинър“ ЕООД е представил ценово предложение, при което общата стойност с ДДС не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

6. Участникът „Актив Билдинг Инк“ ЕООД е предложил:

6.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 257 905,07 (двеста петдесет и седем хиляди деветстотин и пет и 0,07) лв. без ДДС, съответно 309 486,10 (триста и девет хиляди четиристотин осемдесет и шест и 0,10) лв. с ДДС.

6.2. срок за изпълнение 117 (сто и седемнадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

7. Участникът „Парсек груп“ ЕООД е предложил:

7.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 258 091,29 (двеста петдесет и осем хиляди деветдесет и един и 0,29) лв. без ДДС, съответно 309 709,55 (триста и девет хиляди седемстотин и девет и 0,55) лв. с ДДС.

7.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

В ценовото предложение на участника образец № 3, Табл. 3 (обект: Апратамент в гр. София, ж.к. Младост, бл. 41, вх. Б, ап. 76), раздел II. „Ремонт на стая с тераса/“, ред № 7 „Очукване на компрометирана мазилка по стени и тавани до 10 %“ не е посочена ед. цена, съответно и стойност, което от своя страна води до промяна в общата цена за раздел II.

Предвид на това, че участникът „Парсек груп“ ЕООД е представил ценово предложение, при което общата стойност с ДДС не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

8. Участникът „Мууд констръкшън” ООД е предложил:

8.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 252 722,29 (двеста петдесет и две хиляди седемстоин двадесет и две и 0,29) лв. без ДДС, съответно 303 266,75 (триста и три хиляди двеста шестдесет и шест и 0,75) лв. с ДДС.

8.2. срок за изпълнение 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителна площадка.

В ценовото предложение на участника образец № 3, Табл. 3 (обект: Апратамент в гр. София, ж.к. Младост, бл. 41, вх. Б, ап. 76), раздел IV. „Ремонт на антре/“ е допусната аритметична грешка, при изчисление на сумата по т. IV (сумата от т.1 до т.22) е получена стойност без ДДС в размер на 1 943,72 лв., а при правилното изчисление се получава 1953,72 лв., което от своя страна води до промяна в общата цена за раздел IV.

Предвид на това, че участникът „Мууд констръкшън” ООД е представил ценово предложение, при което общата стойност с ДДС не е правилно образувана, комисията приема, че офертата на същия не отговаря на предварително обявените условия на поръчката и на основание чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП предлага участникът да бъде отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

ІІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на тяхното подаване. Комисията установи следното:

1. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Хидрострой – БГ 63” ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и комисията го допуска до оценяване.

2. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника                    ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев“е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и комисията го допуска до оценяване.

3. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Вамар“ ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и комисията го допуска до оценяване.

4. Техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „Актив Билдинг Инк“ ЕООД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя и комисията го допуска до оценяване.

ІV. Комисията пристъпи към оценка на техническите предложения за изпълнение на поръчката, които отговарят на изискванията на Възложителя, по показателя П1 - “Качество на техническо предложение”. Резултатите от оценяването са следните:

| № | - Вх. №/дата и час | - Участник | - Оценка | - Мотиви на комисията |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вх. № 2017/18.02.19 г. | „Хидрострой – БГ 63” ЕООД | 0 т./ 50% | Техничекото предложение на кандидата е в голям обем, но разписано „по принцип“ и дори в минимална степен не покрива изискванията на Възложителя по отношение на задължителните реквизити и описание по раздели, така и като предложени мерки и дейности за изпълнение на поръчката. Техническото предложение е схематично, формално и в голяма степен неотносимо към предмета на поръчката, а именно: „Опазване на пътища и алеи“; „Монтаж на временна база“; „Одобрения проект“; „Строителен надзор“; „Шпакловки и боядисване и циментови замазки при зимни условия“; „Външни облицовки“; Описва тейнология за поставяне на различни видове гипскартон, но не и как и кави дейности ще изпълни той; „Изпитване якост на изолация“; „Номер и дата на Разрешение за строеж“; „Данни за вече избран подизпълнител“, а е декларирал, че няма да ползва такъв; „Всички строителни пътни машини, транспортни средства и механизация“ и др. подобни, разписани в цялото Техническо предложение. |
| 2. | Вх. № 2042/18.02.19 г. | ЕТ „Мони – 8 Методи Георгиев“ | 0 т./ 50% | Техничекото предложение на кандидата е в голям обем, но разписано „по принцип“ и дори в минимална степен не покрива изискванията на Възложителя по отношение на задължителните реквизити и описание по раздели, така и като предложени мерки и дейности за изпълнение на поръчката. Техническото предложение е схематично, формално и в голяма степен неотносимо към предмета на поръчката, а именно: „Възложителя е конкретизирал с проекти .....“; „Изграждане на временни бази“; „Експлозивни работи и взривове“; „Опазване на дървета и зелени площи“; „Строителен надзор“; „Вземане на проби от акредитирани лаборатории“; „Изготвяне на екзекутивна документация“; „Изпълнителя ще назначи квалифициран геодезист“; „Премахване на почва или кал от колелата на камионите, напускащи площадките“; „Мерки за публичност ... пресконференции, ...презентации ... брифинги“; „При полагане на настилки при зимни условия“; „Латекса е негорим ..., ниските температури през зимата в Белица ще доведе до замръзване“, и др. подобни, разписани в цялото Техническо предложение. |
| 3. | Вх. № 2064/18.02.19 г. | „Вамар“ ЕООД | 50 т./ 50% | Представеното от участника техническо предложение покрива изискванията на възложителя в степен над средната: Разписана е организацията на работа по време на отделните етапи на строителство и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията посочени в техническото задание, с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. Предложените за обекта мерки са „по принцип“. В етапите за изпълнение, са разписани дейностите за изпълнение на поръчката, вкл. с откриването на площадката; мобилизация на ресурсите; разчистване на строителна площадка; Изписани са методите и технологиите за работа при спазване на действащата нормативна уредба, вкл. методи за проверка и оценка на свършената работа по време и след приключване на строителните дейности. Участникът е разписал последователност на процесите и технология на изпълнение на всички видове СМР, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълното ѝ завършване. Разписани са взаимодействието и комуникациите, както с Възложителя така и вътрешно фирмените. Посочени са и предпазните мерки, които ще се спазват при работа. Контрола на влаганите материали е описан „по принцип“. В техническото си предложение кандидата е вписал редица текстове, които са неотносими към предмета на настоящата поръчка, като: „Организация на строителната площадка с огради и офиси“; Участникът кандидатства като самостоятелно ЮЛ, а в Техническото си предложение описва дейностите, които ще извършва от името на „Обединението“; На минимум 5 места, кандидата е разписал , че ще работи при „зимни условия“, което не кореспондира със сроковете за изпълнение на поръчката; Описано е, че ще се боядисват фасади, а такива в заданието на Възложителя не са предвидени; на минимум 3 места кандидата е разписал, че ще комуникира със строителен надзор, какъвто за обектите не е относим; В документите си кандидата е разписал, че „Няма да ползва подизпълнител“, а техническото си предложение е разписал, че ще ползва и какво ще правят тези подизпълнители, и др. подобни. |
| 4. | Вх. № 2084/18.02.19 г. | „Актив Билдинг Инк“ ЕООД | 100 т./ 50% | Представеното от участника техническо предложение е подробно, аргументирано, отнасящо се до конкретните обекти (апартаменти – 11 броя) и в максимална степен покрива и надхвърля изискванията на възложителя: Подробно и конкретно е разписана организацията на работа по време на отделните етапи на строителство и по видове СМР, с включени мерки по изпълнение на изискванията посочени в техническото задание, с приложено разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи. Предложенията за етапите на изпълнение са ясно и сериозно аргументирани, особено по отношение на дейностите в етапите на изпълнение на поръчката, вкл. с откриването на площадката; мобилизация на ресурсите; безопасност на движението и обществена безопасност; предпазване на пътищата от замърсяване; осигуряване на битови условия, вкл. и питейна вода за работещите; разчистване на строителна площадка; безопасност при работа – както на работниците, така и на преминаващите покрай обекта лица. Детайлно са изписани и представени методите и технологиите за работа при спазване на действащата нормативна уредба, вкл. методи за проверка и оценка на свършената работа по време и след приключване на строителните дейности. За конкретните 11 апартамента, с възложител конкретната институция – ИА ВКВПД са предложени, вкл. и в табличен вид, аргументирано разпределение на техническите и човешки ресурси за реализиране на поръчката по видове работи – в табличен вид подробно, подробно, по видове дейности и с конкретно разписана техника, оборудване и механизация е предложено изпълнението на дейностите описани в количествената сметка. Участника, отчитайки особеностите на обектите, като местоположение, архитектура и околна среда е предложил и защитил последователност на процесите и технология на изпълнение на всички видове СМР, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълното ѝ завършване. В разработената строителна програма за обезпечаване строителните дейности при изпълнение на обектите ясно е посочена последователността на изпълнение на основните видове дейности, както и взаимообвързаността на конкретните действия при изпълнението им, с подробно разписани стъпки за всяка от тях. Подробно и аргументирано са представени процесите, реда за закупуване, съгласуване с Възложителя на влаганите материали. Участникът мотивирано е предложил технология на изпълнение на видовете СМР, вкл. и ограничения за ползване на оборудване в близост до скрита ел. инсталация, ВиК и др. такива. В техническото си предложение, участника е разписал конкретна за предмета на поръчката организация на работа, която ще създаде за действията на техническите лица, ангажирани в изпълнението на РСРД, както и координацията между тях. Посочва методите на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението, както и мерките, с които се ангажира за постигане на срочност и качество. Дава информация за организацията на работа на персонала и необходимата техника за изпълнението на строително-монтажните работи, в съответствие с предварително обявените условия на обществената поръчка. Видовете мерки за постигане на ефективност на отделните етапи на работа и методите, които участникът ще използва за осигуряване на качество и контрол за завършване на работата в срок са конкретно и детайлно изброени, а именно: организация на персонала, изисквания към материалите, контрол на материалите, осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и др. описани са коориданцията и управлението, взаимодействието, комуникациите, както с Възложителя така и вътрешно фирмените. Посочени са и изрично предпазните мерки, които ще се спазват при работа на височина, ел. безопасност и пожарна и аварийна безопасност и др. В тази връзка са посочени и някои методи за управление на строителните и други отпадъци, които участникът ще използва с цел създаване благоприятна среда за работа на собствения си персонал, което би довело и до предотвратяване замърсяването на района, в който се намира обекта, вкл. са предвидени мерки касаещи евентуално възникване на аварии и/или пожари, както и мерки гарантиращи опазването на дървесните и други растителни видове. Контрола на влаганите материали е подробно описан, както са описани и лицата, които ще бъдат ангажирани с осъществяването му и етапа на който всеки от тях следва да го осъществява, както и са изброени етапите, които включват входящия контрол с конкретизиране на действията, включени във всеки етап. Предвиден ред за съгласуване на закупуването на материалите и оценка на качеството на същите от Възложителя. Кандидата в своето Техническо предложение е разписал подробно дейности, касаещи “дърводелска част“, аименно демонтаж на мебели и други подобни, както и подобно разписване на вида на новата дограма, която да бъде идентична на сменената като стил. |

V. Комисията продължи своята работа, като пристъпи към определяне на оценка на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя по критерия “оптимално съотношение качество/цена”:

1. Участникът „Вамар“ ЕООД е предложил:

1.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 245 315,07 (двеста четиридесет и пет хиляди триста и петнадесет и 0,07) лв. без ДДС.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %

Оценката по показателя се изчислява по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където

- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно ценовите предложения на всички участници.

П2 = 245 315,07 /245 315,07 х 100 = 100 точки

П2 = 100 точки

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х50% + П2х50%, съответно

КО = 50х50% + 100 х50% = 25 + 50 =  75 точки

2. Участникът „Актив Билдинг Инк“ ЕООД е предложил:

2.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 257 905,07 (двеста петдесет и седем хиляди деветстотин и пет и 0,07) лв. без ДДС.

Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %

Оценката по показателя се изчислява по формулата:

П2 = (Цmin / Цi) х 100 = .......... (брой точки), където

- Цi е предложената обща цена в лева, без ДДС, съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

- Цmin е минималната предложена обща цена в лева, без ДДС, съгласно ценовите предложения на всички участници.

П2 = 245 315,07 /257 905,07 х 100 = 95,12 точки

П2 = 95,12 точки

Формулата по която се изчислява „Комплексната оценка” за всеки участник е:

КО = П1х50% + П2х50%, съответно

КО = 100х50% + 95,12 х50% = 50 + 47,56=  97,56 точки

VI. Класиране на офертите:

| № | УЧАСТНИК | Точки |
| --- | --- | --- |
| 1. | „Актив Билдинг Инк“ ЕООД | 97,56 |
| 2. | „Вамар“ ЕООД | 75 |

Комисията определена да разгледа, оцени и класира офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Извършване на ремонтни дейности в свободни апартаменти с адреси : ж.к "Обеля-2", бл.211, вх.В, ет.1, ап.57; ул."Т. Шевченко" № 13, вх.Б, ет.4, ап.8; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.5, ап.23; ж.к."Дружба", бл.302, вх."Г", ет.14, ап.73; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.4, ап.17; ж.к."Дружба", бл.304, вх."Г", ет.9, ап.43; ж.к."Младост", бл.41, вх.Б, ап.76; ж.к."Младост", бл.370, вх.1, ет.12, ап.71; ж.к."Толстой", бл.39, вх.А, ет.16, ап.103; ж.к."Мусагеница", бл.103, вх.Б, ет.16, ап.150; ж.к."Дружба", бл.318, вх.А, ап.1, част от жилищния фонд на Министерството на отбраната в град София” предлага за изпълнител на обществената поръчка класирания на първо място участник „Актив Билдинг Инк“ ЕООД и комплексна оценка от 97,56 точки.

Комисията, определена със Заповед № 184/19.02.2019 г., изменена със Заповед № 221/28.02.2019 г. на изпълнителния директор на ИА „Военни клубове и военно-почивно дело“, състави и подписа настоящия протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците в 1 (един) оригинален екземпляр.

Комисията представя на Възложителя настоящия протокол за утвърждаване.

Председател: Снежана Караиванова ............../п/...............

Членове:  1. Валентин Чиликов .............../п/......................

2. Надя Петрова – ................../п/........................

3. Румяна Спасова – ................/п/.......................

4. Йордан Данчев – ................../п/.......................