с изх. № 17490/03.10.2016 г.

УТВЪРЖДАВАМ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ

“ВОЕННИ КЛУБОВЕ И

ВОЕННО-ПОЧИВНО ДЕЛО”

ПЕТЪР МАНОЛОВ

/П/

ПРОТОКОЛ

за разглеждането и оценката на офертите в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: “Извършване на текущи строително – ремонтни дейности на канализацията, електрическата инсталация на ниво – 1 и осветлението на терасата на общежитие „Пети километър”

На 13.09.2016 г. от 14:00 часа, комисия, определена със Заповед                      № 1283/13.09.2016 г. на изпълнителния директор на ИА “ВКВПД” Петър Манолов - Възложител, в състав:

Председател: Сребрина Данова – старши експерт в отдел „Обществени поръчки”, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

Членове:  1. Анна Славова - главен експерт в отдел „Управление на държавната собственост”, дирекция “Управление на собствеността и жилищен фонд”;

2. Диана Бонева – старши счетоводител в отдел „Счетоводство”, дирекция “Финанси”.

се събра със задача да разгледа и оцени офертите, събрани чрез публикуване на обява за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на текущи строително – ремонтни дейности на канализацията, електрическата инсталация на ниво – 1 и осветлението на терасата на общежитие „Пети километър”.

Съгласно чл. 187, ал. 1 от ЗОП, на 22.08.2016 г. в профила на купувача на интернет адрес -  http://www.militaryclubs.bg/node/720, е публикувана обява за събиране на оферти с изх. № 15860/22.08.2016 г. за горепосочената обществена поръчка със срок за получаване на офертите - 17:30 часа на 08.09.2016 година. На същата дата на Портала за обществени поръчки на АОП е публикувана “Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП” под ІD № 9055631. Съгласно чл. 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки е публикувано писмо с изх. № 16503/09.09.2016 г. в профила на купувача на интернет адрес -  http://www.militaryclubs.bg/node/720, относно срокът за получаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 12.09.2016 година.

Председателят на комисията получи постъпилите 2 (две) оферти с Приемо-предавателен протокол, съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП.

Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията откри заседанието.

Председателят и всички членове на комисията попълниха декларации съгласно чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

І. СПИСЪК на представените на комисията оферти по реда на тяхното постъпване:

| № | Вх. №/дата и час | Име на участника |
| --- | --- | --- |
| 1. | Вх. № 8603/07.09.2016 г. в 13:50 ч. | “ЮНИС” ООД |
| 2. | Вх. № 8674/08.09.2016 г. в 16:58 ч. | „ВАРТ 2000” ООД |

Няма оферти, постъпили след крайния срок.

На заседанието присъства г-н Йордан Мартинов Вангелов – управител на участника „ВАРТ 2000” ООД.

Комисията отвори офертите по реда на тяхното постъпване и обяви ценовите предложения.

След приключване на публичната част от заседанието, комисията определи следващото закрито заседание да се проведе на 15.09.2016 г. – 11:00 часа.

На 15.09.2016 г. комисията продължи своята работа на закрито заседание за разглеждане на представените оферти за участие в обществената поръчка по реда на тяхното подаване.

1. Участникът “ЮНИС” ООД, ЕИК 113032821, е представил оферта с вх. № 8603/07.09.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

2. Участникът „ВАРТ 2000” ООД, ЕИК 175165102, е представил оферта с вх. № 8674/08.09.2016 година. При разглеждане на офертата, комисията констатира, че документите и информацията съответстват с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

ІІ. Комисията пристъпи към проверка на предложените от участниците цена за изпълнение на поръчката и срок за изпълнение на поръчката на офертите, които са в съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. Участникът „ЮНИС” ООД е предложил:

1.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 14 320,00 (четиринадесет хиляди триста и двадесет) лв. без ДДС.

1.2. срок за изпълнение 10 (десет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка.

Същите отговарят на изискванията на възложителя.

2. Участникът „ВАРТ 2000” ООД е предложил:

2.1. цена за изпълнение на поръчката в размер общо на 16 483,31 (шестнадесет хиляди четиристотин осемдесет и три лева и 0,31) лв. без ДДС.

2.2. срок за изпълнение 12 (дванадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на Протокол образец № 2 за откриване на строителната площадка.

Същите отговарят на изискванията на възложителя.

Поради ползване на платен годишен отпуск, на мястото на члена на комисията – Aнна Славова, участие в състава на комисията взе резервния член – Драгомир Беевски – началник на отдел ''УДС''. Същият се запозна с постъпилите оферти и представи декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

ІІІ. Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения за изпълнение на поръчката на офертите, които отговарят на изискванията на Възложителя.

1. При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на „ЮНИС” ООД, комисията констатира следното:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2, в което са описани видовете СРР и тяхната последователност на изпълнение, но не са посочени предложенията за реализирането на всички етапи на изпълнение, както и не са изложени мотиви относно предложенията за последователност на тяхното изпълнение.

Не е ясно от техническото предложение дали предложената последователност на строително-монтажните работи е обезпечена с технически и човешки ресурси, и дали разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност.

От изложената организация не става разбираем подхода на изпълнение на строителството, включваща поясняващи технически и организационни решения, което показва подхода на участника за изпълнение на поръчката.

Съгласно Раздел V. “Изисквания на Възложителя при подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката” от Техническата спецификация на обществената поръчка е посочено, че “Техническото предложение следва да включва:

1. Описание на видовете СРР и тяхната последователност на изпълнение - ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички етапи на изпълнение. Подробни мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието следва да е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. Всички дейности, предмет на поръчката, следва да са обезпечени с технически и човешки ресурси, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

2. Организация и подход на изпълнение - включително с поясняващи технически и организационни решения, което показва подхода на участника за изпълнение на поръчката;

3. Линеен график по дни за изпълнение на строително-ремонтните работи, в съответствие с техническата спецификация, с приложена диаграма на работната ръка. ”.

Предвид изложеното,  комисията счита, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ЮНИС” ООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, предлага същият да бъде отстранен от  участие в обществената поръчка.

2. При разглеждане на техническото предложение за изпълнение на поръчката на „ВАРТ 2000” ООД, комисията констатира следното:

Участникът е представил Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 2, в което са описани видовете СРР, пресъздавайки количествената сметка от техническата спецификация и тяхната последователност на изпълнение, но не са посочени предложенията за реализирането на всички етапи на изпълнение, както и не са изложени мотиви относно предложенията за последователност на тяхното изпълнение.

От техническото предложение не става ясно разпределението на техническите и човешките ресурси и дали са съобразени с всички дейности, предмет на поръчката и срокът за изпълнение на съответната дейност.

Не е изложена организация и подход на изпълнение на строителството, включваща поясняващи технически и организационни решения, което показва подхода на участника за изпълнение на поръчката.

Съгласно Раздел V. “Изисквания на Възложителя при подготовка на техническото предложение за изпълнение на поръчката” от Техническата спецификация на обществената поръчка е посочено, че “Техническото предложение следва да включва:

1. Описание на видовете СРР и тяхната последователност на изпълнение - ясно и подробно посочени предложения за реализирането на всички етапи на изпълнение. Подробни мотиви относно предложената последователност на изпълнението на описаните СМР. От описанието следва да е видно, че при реализацията ще бъдат спазени всички нормативни изисквания. Всички дейности, предмет на поръчката, следва да са обезпечени с технически и човешки ресурси, като разпределението им е съобразено със срока за изпълнение на съответната дейност;

2. Организация и подход на изпълнение - включително с поясняващи технически и организационни решения, което показва подхода на участника за изпълнение на поръчката;

3. Линеен график по дни за изпълнение на строително-ремонтните работи, в съответствие с техническата спецификация, с приложена диаграма на работната ръка. ”.

Предвид изложеното,  комисията счита, че техническото предложение за изпълнение на поръчката на участника „ВАРТ 2000” ООД не отговаря на предварително обявените условия на възложителя и на основание чл. 107, т. 2, б. “а” от ЗОП, предлага същият да бъде отстранен от  участие в обществената поръчка.

IV. Класиране на офертите:

Комисията, определена да разгледа и оцени офертите, събрани чрез обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на текущи строително – ремонтни дейности на канализацията, електрическата инсталация на ниво – 1 и осветлението на терасата на общежитие „Пети километър”, не предлага на Възложителя в настоящата обществена поръчка да бъде избран изпълнител.

За работата си комисията състави и подписа настоящия протокол в 1 (един) оригинален екземпляр.

Комисията предаде на Възложителя настоящия протокол, заедно с цялата документация по разглежданата процедура.

Председател:  Сребрина Данова ............/П/..............

Членове: 1. Драгомир Беевски .............../П/...............

2. Диана Бонева......................../П/..............